Приложение 1

6. Состояние (результаты) работы в 2019-2020 годах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, закупке оборудования, инструментов и т.п., проводимых (проведенных) в рамках национальных проектов

| Национальный проект | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Виды работ/Перечень оборудования/Сроки исполнения работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год (факт) |
| «Образование» региональная составляющая федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Батецкий» | Новгородская область, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 24 | - МФУ (принтер, сканер, копир) - 1 - Ноутбук для управленческого персонала - 5 - Ноутбук мобильного класса - 28 - Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением - 2 - Ноутбук педагога - 2 - Антивирусное программное обеспечение. Срок исполнения: 31.12.2019 | ИТОГО | 2129,12 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2034,99 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 62,94 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 21,19 |
| «Образование» региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка» «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Новое Овсино им. Героя Советского Союза Георгия Туруханова» | Новгородская область, Батецкий район, д. Новое Овсино, ул. Школьная, д. 4 | Футбольное поле с искусственным покрытием Срок исполнения: 31.12.2019 | ИТОГО | 974,6375 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 675,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 201,7375 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 97,5 |
| «Демография» федеральный проект «Спорт — норма жизни» | Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» | Новгородская область, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 26а | -Травмобезопасная резиновая плитка с встроенным скрытным крепежным замком типа «ласточкин хвост», размер одной плитки 1х1 м -Полимерный дренажный модуль -Горизонтальная гимнастическая скамья для выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул» - 2 -Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены измерительные линейки («+» и «-») для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» -Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине» -Уличный тренажер «Гиперэкстензия» -Уличный тренажер «Гребная тяга» -Уличный тренажер «Жим лежа» -Уличный тренажер «Жим от плеч» -Уличный тренажер «Брусья» -Уличный тренажер «Скамья для пресса» -Уличный тренажер «Приседания/Шраги» -Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий -Рукоход с возможностью использования дополнительных аксессуаров -Рукоход с изменением высоты – 2 -Шведская стенка -Шведская стенка низкая, трансформируемая -Разнохватовый турник -Эллиптический тренажер - 2 -Уличный тренажер «Степпер» -Велотренажер - 2 -Уличный антивандальный стол для настольного тенниса -Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)», диаметр отверстия 90 см -Баскетбольный щит с кольцом -Информационная стойка | Оборудование передано согласно приказов Министерства инвестиционной политики Новгородской области от 23.10.2019 №1750, от 11.12.2019 №2182 | 2970,5 |
| «Демография» региональная составляющая федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Мойка» | Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д. 8 | Строительство объекта «Детский сад на 60 мест в д. Мойка Батецкого района Новгородской области» Подготовка проектно-сметной документации Приобретение оборудования Срок исполнения: 15.12.2019; по решению Арбитражного суда НО продлен до 30.06.2020 Дорожная карта по проведению мероприятий по завершению строительства объекта прилагается | ИТОГО | 87089,11 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 30883,24 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 50574,27 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5631,6 |
| «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» | Обустройство привокзальной площади в п. Батецкий Батецкого сельского поселения | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Зосимова | Установка бетонных бортовых камней- 60 м., установка светильников с лампами– 6 шт., камера видеонаблюдения на кронштейне – 2 шт., ящик с понижающим трансформатором, устройство асфальто-бетонного покрытия – 420 кв.м., щит информационный – 1 шт., посадка деревьев (туя западная) – 20 шт., чаша для цветов – 4 шт., сетевой адаптер – 1шт. Срок исполнения: 01.11.2019 | ИТОГО | 1137,213 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 882,477 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 27,293 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 227,450 |
| 2020 год (факт) |
| «Образование» региональная составляющая федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Новое Овсино им. Героя Советского Союза Георгия Туруханова» | Новгородская область, Батецкий район, д. Новое Овсино, ул. Школьная, д. 4 | - МФУ (принтер, сканер, копир) не менее 1 шт. - Ноутбук для управленческого персонала не менее 6 шт. - Ноутбук мобильного класса не менее 30 шт. - Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением не менее 2 шт. - Ноутбук педагога не менее 2 шт. Срок исполнения: 31.12.2020 | ИТОГО | 2281,99352 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2191,398 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 67,77552 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22,82 |
| «Образование» региональный проект «Современная школа» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Мойка» | Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д.6 | Создание Центра «Точка роста» Приобретение оборудования Ремонтные работы, поставка мебели Срок исполнения: 31.12.2020 | ИТОГО | 1128,33815 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1083,54286, |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 33,51191 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 11,28338 |
| «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории "Сквер" в п. Батецкий Батецкого сельского поселения | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская | обустройство тротуара, установка мелких конструкций: диван на металлических ножках с подлокотниками – 4 шт., урна металлическая опрокидывающаяся – 4 шт., арка «Звезда»- 1 шт., установка существующих мраморных плит- 2 шт., щит информационный -1 шт. Срок исполнения: 01.07.2020 | ИТОГО | 1325,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1028,28892 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 31,80308 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 265,023 |

_________________________________