Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.04.2011 № 146

**Муниципальная целевая программа**

"Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе на 2011 и 2012 годы"

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **Программы:** | "Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе на 2011 и 2012 годы" (далее – Программа) |
| **Правовая основа Программы:** | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. № 1024-р "О концепции региональной информатизации до 2010 года"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2007 г. № 871-р "Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации";Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 931 "О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям";Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 947 "Об утверждении Правил разработки, апробации, доработки и реализации типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации";Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р "О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года";Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет";Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 "О некоторых мерах по повышению качества государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг";Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р "О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти";Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 60 "О Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления";План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержден решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13 февраля 2010 г. № Пр-357;Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011- 2020 годы)". |
| **Заказчик** **Программы:** | Администрация Батецкого муниципального района |
| **Разработчики** **Программы:** | комитет организационной и правовой работы Администрации муниципального района;комитет финансов Администрации муниципального района;экономический отдел Администрации муниципального района. |
| **Цели** **Программы:** | повышение качества и доступности муниципальных услуг, эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района;формирование условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективной реализации вопросов местного значения в муниципальном районе. |
| **Задачи** **Программы:** | развитие системы доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района на основе использования информационно-коммуникационных технологий;организация предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;развитие системы электронного делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района. |
| **Сроки реализации Программы:** | 2011-2012 годы |
| **Основные мероприятия Программы:** | развитие официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет;создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;организация многофункционального центра обслуживания населения муниципального района;предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет;организация взаимодействия Администрации муниципального района с Администрацией области в системе электронного делопроизводства и документооборота. |
| **Исполнители Программы:** | комитеты, отделы Администрации муниципального района;Администрации сельских поселений (по согласованию);муниципальные предприятия, учреждения |
| **Объемы и источники финансирования Программы:** | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 1400 тыс. руб. за счет областного бюджета и бюджета муниципального района, в том числе:на 2011 год - 400 т.р.на 2012 год - 1000 т.р. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:** | в рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:стандартизация и регламентация деятельности органов местного самоуправления муниципального района (разработка регламентов, муниципальных заданий);обеспечение всех муниципальных учреждений (100%) доступом к сети Интернет;создание официальных сайтов муниципальных учреждений;повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет модернизации специализированного программного обеспечения компьютерной техники органов местного самоуправления муниципального района и муниципальных учреждений. |
| **Организация контроля за выполнением Программы:** | Глава муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание Программы**

**1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами**

Основными целями реализации административной реформы в Российской Федерации является повышение эффективности муниципального управления, предоставление органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями качественных услуг населению, обеспечение права граждан на объективную информацию.

В этих целях в рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Приказом Президента от 07.02.2008 № Пр-212, поставлена задача более активного внедрения в деятельность органов местного самоуправления современных информационных технологий, оказания качественных муниципальных услуг населению и юридическим лицам в электронном виде.

Основным инструментом решения поставленной задачи является внедрение в деятельность всех уровней власти электронного правительства – системы, которая позволяет обеспечить предоставление информации и оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) для того, чтобы заявители могли ознакомиться с порядком предоставления услуг.

Кроме этого, необходимо укрепление технической и материальной базы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений для интеграции сведений о муниципальных услугах, оказываемых в муниципальном районе, в автоматизированную информационную систему "Региональный Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".

Таким образом, в связи с проведением административной реформы и реформированием местного самоуправления на основании требований федерального законодательства существует потребность в развитии информационного общества и формировании электронного правительства через систему программных мероприятий.

**2. Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

формирование условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективной реализации вопросов местного значения в муниципальном районе.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

развитие системы доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;

развитие системы электронного делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района;

кадровое обеспечение развития информационного общества и формирования электронного правительства.

**3. Система программных мероприятий**

В рамках настоящей Программы предстоит реализовать следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| развитие официального сайта Администрации Батецкого муниципального района в сети Интернет;создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;развитие телефонного обслуживания граждан и организаций;организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе через многофункциональный центр в муниципальном районе;предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет;организация взаимодействия Администрации муниципального района с Администрацией области в системе электронного делопроизводства и документооборота.Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.**4. Ресурсное обеспечение Программы**Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района, иных не запрещенных законодательством источников финансирования (внебюджетных источников).Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 4600,00 тыс. рублей, в том числе по годам (в рублях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итогостои-мость | В том числе погодам: |
| 2011 | 2012 |
| Всего за счет средств местного бюджета | 4600,0 | 800,0 | 3800,0 |

Указанные средства носят расчетный характер и будут уточнены при внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год и принятии бюджета муниципального района на 2012 год.**5. Оценка эффективности реализации Программы**В рамках выполнения мероприятий Программы планируются:стандартизация и регламентация деятельности органов местного самоуправления (разработка регламентов, муниципальных заданий);обеспечение всех муниципальных учреждений (100%) доступом к сети Интернет;создание официальных сайтов муниципальных учреждений;повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет модернизации специализированного программного обеспечения компьютерной техники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.Индикаторы эффективности реализации Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2011 год | 2012 год |
| Доля регламентированных услуг Сводного реестра муниципальных услуг (функций) в общем количестве услуг Сводного реестра | % | 30 | 50 |
| Доля услуг Сводного реестра, на которые сформированы муниципальные задания, в общем количестве услуг Сводного реестра | % | 5 | 15 |
| Доля муниципальных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 50 | 80 |
| Доля услуг Сводного реестра, оказание которых планируется в электронном виде, в общем количестве услуг Сводного реестра | % | 5 | 20 |

**6. Организация управления Программой** **и контроль за ходом ее реализации**Управление Программой осуществляется комитетом организационной и правовой работы Администрации муниципального района. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района Иванов В.Н.**7. Программные мероприятия**тыс. руб.

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемфинансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1. Развитие официального сайта Администрации города в сети Интернет** |
| 7.1.1. | Обеспечение размеще­ния информации о дея­тельности органов ме­стного самоуправления Батецкого муници­пального района на официальном сайте в сети Интернет согласно распоряжению Адми­нистрации Батецкого муниципального рай­она от 25.01.2011 № 14-рг | постоянно | без финансирования | руководители комитетов, отделов Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий; комитет организационной и правовой работы |
| 7.1.2. | Обеспечение контроля за соответствием тре­бованиям законода­тельства Российской Федерации содержания информации, разме­щаемой на официаль­ном сайте Админист­рации Батецкого муни­ципального района в сети Интернет в соот­ветствии с законода­тельством | постоянно | без финансирования  | руководители комитетов, отделов Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий;комитет организационной и правовой работы  |
| **7.2.** **Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде** |
| 7.2.1. | Организация рабочего места в помещении многофункционального центра Батецкого му­ниципального района для общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле­ния | **2011-2012 г.г.,**в т.ч.:2012 г. | **20,0**20,0 | комитет организационной и правовой работымногофункцио-нальный центр Батецкого муниципального района |
| 7.2.2. | Организация работы публичных центров правовой информации на базе РМУК «Централизованная библиотечная система» | постоянно | без финансирования | комитет культуры, кино и туризма,РМУК «Централизован-ная библиотечная система» |
| **7.3. Развитие телефонного обслуживания граждан и организаций** |
| 7.3.1. | Организация работы горячих линий теле­фонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предос­тавления муниципаль­ных услуг, в том числе на базе много­функционального цен­тра Батецкого муници­пального района | постоянно | без финансирования | руководители комитетов, отделов Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий;многофункцио-нальный центр Батецкого муниципального района |
| **7.4. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1. | **Приобретение компьютерной техники и оргтехники:**  | **2011-2012 г.г.**,в т.ч. | **490,0** 100,0 |  |
| Администрация района | 2011 г.2012 г. | -100,0 | Администрация района |
| Комитет образования | 2011 г.2012 г. | 40,040,0 | комитет образования |
| Комитет культуры | 2011 г.2012 г. | 50,050,0 | комитет культуры |
| Здравоохранение | 2011 г.2012 г. | -40,0 | здравоохра-нение |
| Многофункциональный центр (далее –МФЦ) | 2011г.2012 г. | 70,0100,0 | МФЦ |
| 7.4.2. | **Развитие локальной вычислительной сети**  | **2011-2012 г.г**.,в т.ч.  | **270,0** 50,0 |  |
| Администрация района | 2011 г.2012 г | 50,0- | Администрация района |
| Комитет образования | 2011 г.2012 г. | 30,050,0 | комитет образования |
| Комитет культуры | 2011 г.2012 г. | -50,0 | комитет культуры |
| Здравоохранение | 2011 г.2012 г. | -20,0 | здравоохра-нение |
| МФЦ | 2011 г2012 г | 20,050,0 | МФЦ |
| 7.4.3 | **Приобретение лицензионного программного обеспечения**  | **2011-2012 г.г**.,в т.ч. | **290,0** 140,0 |  |
| Администрация района | 2011 г2012 г  | 70,070,0 | Администрация района |
| Комитет образования | 2011 г2012 г. | -- | комитет образования |
| Комитет культуры | 2011 г. 2012 г. | -- | комитет культуры |
| Здравоохранение | 2011 г2012 г. | -- | здравоохра-нение |
| МФЦ | 2011 г.2012 г. | 50,050,0 | МФЦ |

 |
| 7.4.4. | **Разработка и внедрение элементов системы защиты информации**  | **2011-2012 г.г**.,в т.ч.2011 г.2012 г. | **60,0** 20,020,040,0 | МФЦ |
| **7.5.** **Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» и с использованием информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. через МФЦ** |
| 7.5.1. | Предоставление услуг по оформлению прав на земельные участки по принципу «одного окна» | постоянно | без финансирования | отдел имущества Администрации района, МФЦ |
| 7.5.2. | Актуализация Сводно­го реестра муниципаль­ных услуг (функций) в соответствии с измене­ниями в законодатель­стве Российской Феде­рации | постоянно | без финансирования | экономический отдел  |
| 7.6. Предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет |
| 7.6.1. | Разработка планов ме­роприятий по переходу на предоставление му­ниципальных услуг в электроном виде на 2011-2012 гг. согласно Сводному перечню первоочередных госу­дарственных и муни­ципальных услуг, пре­доставляемых орга­нами исполнительной власти субъектов Рос­сийской Федерации и органами местного са­моуправления в элек­тронном виде, а также услуг, предоставляе­мых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муници­пальными учрежде­ниями, утвержденному распоряжением Прави­тельства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | февраль 2011 г. | без финансирования | комитеты, отделы Администрации муниципального района; муниципальные учреждения |
| 7.6.2. | Внести изменения в муниципальные право­вые акты, направлен­ные на обеспечение оказания муниципаль­ных услуг в электрон­ном виде органами ме­стного самоуправления | по мере необходимости | без финансирования | комитеты, отделы Администрации муниципального района; муниципальные учреждения  |
| 7.6.3. | Осуществление мони­торинга качества пре­доставления муници­пальных услуг  | ежемесячнодо 10 числа месяца, следующего за отчетным с 01.12.2011 | без финансирования | экономический отдел |
| **7.7.** **Организация взаимодействия Администрации муниципального района с Администрацией области в системе электронного делопроизводства и документооборота** |
| 7.7.1. | Осуществление взаи­модействия Админист­рации муниципального района с Администра­цией Новгородской области в системе электронного делопро­изводства и докумен­тооборота по вопросам контроля за исполне­нием нормативных правовых актов | постоянно | без финансирования | комитет организационной и правовой работы |
| 7.7.2. | Подготовка к органи­зации работы по пере­ходу на электронное делопроизводство и документооборот с ис­пользованием элек­тронной цифровой подписи | **2012 г.** в т.ч.2011 г. | **20,0** 20,0 | комитет организационной и правовой работы |
| 7.7.3. | Подготовка проекта нормативного право­вого акта о внесении изменений в инструк­цию по делопроизвод­ству по вопросу работы в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием элек­тронной цифровой подписи | после разработки аналогичногообластного нормативного правового акта | без финансирования | комитет организационной и правовой работы  |
|  | **ИТОГО:** | **2011-2012 г.г**.,**в т.ч.****2011 г.****2012 г.** | **1150,0** **490,0****660,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |