План – график

проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования местного значения на 2018 год

| № п/п | Местоположение дороги | Характеристика дороги | Протяженность | Вид работ | Срок проведения работ | Владелец автомобильной дороги | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Батецкий, ул. Первомайская | Протяженность 1,175 км, ширина 5,0 м, покрытие асфальтобетонное | 224 м | Ремонт (асфальтирование) | 2 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 1280,0 |
| 2. | п. Батецкий,, ул. Первомайская, д. 45 | Ремонт придомовой территории |  | Ремонт (асфальтирование) | 2 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 222,3 |
| 3. | п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 57а | Ремонт придомовой территории |  | Ремонт (асфальтирование) | 2 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 298,7 |
| 4. | д.Мойка, ул.Зеленая | Протяженность 1,319 км | 400 м | Восстановление гравийного полотна | 3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 327,7 |
| 5. | д.Мойка ул. Ветеранов | Протяженность тротуара | 55 м | Восстановление полотна тротуара | 2 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 224,7 |
| 6. | д. Мелковичи, ул. Молодежная | Протяженность 1,435 км, | 386,6 м | Ремонт | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 850,0 |

__________