Приложение  к письму

Контрольно-счетной палаты  от 07.09.2018 № 22

Показатели реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 сентября 2018 года

(в отношении дворовых и общественных территорий)

_____Батецкий муниципальный район______________

наименование муниципального района (городского округа)

| № | Наименование показателя | Значение* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области в 2018 году, ** | № 49603402-1-2018-001 от 3 апреля 2018 г. |
| 2 | Объем планируемого софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году (тыс. рублей) | 737,4 |
| 3 | Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) | 221,7 |
| 4 | Объем планируемого софинансирования из бюджетов муниципальных образований в 2018 году (тыс. рублей) | 184,3 |
| 5 | Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджетов муниципальных образований на отчетную дату (тыс. рублей) | 55,4 |
| 6 | Объем планируемого софинансирования за счет средств внебюджетных источников в 2018 году (тыс. рублей) | 30,8 |
| 7 | Объем фактически осуществленного софинансирования за счет средств внебюджетных источников на отчетную дату (тыс. рублей) | 30, 8 |
| 8 | Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей) | 952,5 |
| 9 | Совокупный объем средств, предусмотренный контрактами/договорами, заключенными в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) | 307,9 |
| 10 | Остаток не законтрактованных средств на отчетную дату (тыс. рублей) | 644,6 |
| 11 | Освоено средств, в рамках заключенных контрактов/договоров, в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) | 307,9 |
| 12 | Средний процент выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов, % | 100% |
| 13 | Информация об основных причинах отставания сроков выполнения от сроков, установленных контрактами/договорами | - |
| 14 | Направление использованных средств, согласно минимальному перечню, (тыс. рублей) | 307,9 |
| 15 | Направление использованных средств, согласно дополнительному перечню, (тыс. рублей) | - |
| 16 | Доля финансового участия в выполнении минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % | 10% |
| 17 | Доля финансового участия в выполнении минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий, % | - |
| 18 | Наименование исполнителя мероприятий приоритетного проекта в муниципальном образовании в 2018 году (орган местного самоуправления, уполномоченная организация) | Администрация Батецкого муниципального района |
| 19 | Выполнение целевых показателей муниципальной программы в 2018 году, план/факт Количество благоустроенных дворовых территорий Количество благоустроенных общественных территорий Количество заключенных соглашений между собственниками жилых домов и Администрацией Количество утвержденных дизайн-проектов Доля проектов благоустройства с финансовым участием граждан (%) Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству (%) | 1/1 1/1 4/4 2/2 100/100 100/100 |
| 20 | Количество благоустроенных дворовых территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году и фактически исполненных | 1 |
| 21 | Количество благоустроенных общественных территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году и фактически исполненных | - |
| 22 | Информация об утверждении правил благоустройства в муниципальном образовании (реквизиты муниципального акта) | Решение Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 20.10.2017 № 126 |
| 23 | Информация об утверждении муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, да/нет*** | да |
| 24 | Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей) | 952,5 |
| 25 | Информация о выполнении (достижении) значений показателей результативности за 2017 год план/факт (в случае невыполнения указать причины) | 860,20/634,40 Недобросовестное исполнение подрядчиком договорных обязательств- работы по укладке асфальтового покрытия выполнены не надлежащего качества, Работы по устранению недостатков проведены в июне 2018 года. Акт приемки законченных работ от 20.06.2018 г. |
| 26 | Количество благоустроенных дворовых территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году | 1 |
| 27 | Количество благоустроенных общественных территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году | 1 |

*- при отсутствии соответствующих показателей указывается прочерк "-"

**-  электронные копии данных документов направить на электронный адрес:elena.tonkova2010@yandex.ru

***- электронные копии данных документов направить на электронный адрес: elena.tonkova2010@yandex.ru

Показатели реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 сентября 2018 года

(в отношении городских парков)

___________________________________________

наименование муниципального района (городского округа)

| № | Наименование показателя | Значение* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области в 2018 году, ** |  |
| 2 | Объем планируемого софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году (тыс. рублей) |  |
| 3 | Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 4 | Объем планируемого софинансирования из бюджетов муниципальных образований в 2018 году (тыс. рублей) |  |
| 5 | Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджетов муниципальных образований на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 6 | Объем планируемого софинансирования за счет средств внебюджетных источников в 2018 году (тыс. рублей) |  |
| 7 | Объем фактически осуществленного софинансирования за счет средств внебюджетных источников на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 8 | Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей) |  |
| 9 | Совокупный объем средств, предусмотренный контрактами/договорами, заключенными в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 10 | Остаток не законтрактованных средств на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 11 | Освоено средств, в рамках заключенных контрактов/договоров, в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей) |  |
| 12 | Средний процент выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов, % |  |
| 13 | Информация об основных причинах отставания сроков выполнения от сроков, установленных контрактами/договорами |  |
| 14 | Количество благоустроенных городских парков, запланированных в муниципальной программе в 2018 году |  |
| 15 | Информация о выполнении (достижении) значений показателей результативности за 2017 год план/факт (в случае невыполнения указать причины) |  |
| 16 | Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парков, подлежащих благоустройству, и перечня работ по благоустройству в срок до 1 февраля 2018 года (в случае невыполнения указать причины) |  |
| 17 | Принятия решение о выборе парков, подлежащих благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения в срок до 1 апреля 2018 года (в случае невыполнения указать причины) |  |
| 18 | Наличие утверждённых дизайн-проектов благоустройства парков и перечня мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений в срок до 1 апреля 2018 года (в случае невыполнения указать причины) |  |

*- при отсутствии соответствующих показателей указывается прочерк "-"

**-  электронные копии данных документов направить на электронный адрес:spno@novreg.ru