ПЛАН – ГРАФИК

проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования местного значения на 2023 год

| № п/п | Местоположение дороги | Характеристика дороги | Протяженность | Вид работ | Срок проведения работ | Владелец автомобильной дороги | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Батецкого муниципального района |
| 1. | Д.Раджа-д.Змеёва Гора (Дорога к дому) | Протяженность 3,0 км | 779,58 | Ремонт (гравийная дорога) | 2-3 квартал | Администрация Батецкого района | 384,2 |
| Батецкое сельское поселение |
| 2. | ул. Комсомольская, п. Батецкий (НПА дополнительные средства) | Протяженность 0,368 км, асфальт | 368 м | Асфальтирование | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 2211,31 |
| 3. | Проезд от ул. Советской до ул. Каипова в п. Батецкий (НПА дополнительные средства) | Протяженность 0,105 км, асфальт | 105 м | Асфальтирование | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 603,83 |
| 4. | ул. Совхозная, п. Батецкий (2 часть) (НПА дополнительные средства) | Протяженность 0,255 км, гравийная | 255 м | Ремонт (гравийная дорога) | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 316,32 |
| 5. | ул. Спортивная, п. Батецкий ( от ул.Комарова до ул.Лужская) (Дорога к дому) | Протяженность 0,268 км, асфальт | 268 м | Асфальтирование | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 1612,70 |
| 6. | ул. Спортивная, п. Батецкий ( от ул.Комарова до ул.Лужская) (Дорога к дому) | Протяженность 0,227 км, асфальт | 227 м | Асфальтирование | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 1454,00 |
| 7. | ул. Садовая, п. Батецкий | Протяженность 0,663 км, гравийная | 663,5 м | Ремонт (гравийная дорога) | 2-3 квартал | Батецкое сельское поселение | 823,05 |
| 8. | ул. Бобкова, п. Батецкий (НПА дополнительные средства) | Протяженность 0,983 км, гравийная | 983 м | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию | 3-4 квартал | Батецкое сельское поселение | 2700,0 |
| Передольское сельское поселение |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Новое Овсино: - ул. Совхозная, от дома № 3 до дома №. 7 (Дорога к дому) | Протяженность 0,211 км, асфальтобетон | 211м. | Асфальтирование | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 1680,0 |
| Мойкинское сельское поселение |
| 10. | Д. Торчиново (Дорога к дому) | Протяженность 0,4811 км, гравийная дорога | 481,1 м | Ремонт (гравийная дорога) | 2-3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 893,4 |
| 11. | Д.Остров (НПА дополнительные средства) | асфальтобетон | 355,9 м. | Асфальтирование | 2-3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 2500,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 15178,81 |

__________