Отчет о выполненных работах по благоустройству  дворовой и общественной территории в рамках  муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения на 2017 год»

Дворовая территория

| № п/п | Объект | Описание выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 45 | Минимальный перечень работ: Асфальтовое покрытие с установкой бордюрного камня общей площадью 358 кв.м.; Установка двух скамеек. |  |
|  | Фото до проведения работ | Фото после проведения работ |  |
|  | Работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия выполнены не надлежащего качества, работы по устранению недостатков будут завершены во втором квартале 2018 года |  |  |
| Общественная территория |  |  |  |
|  | Объект | Описание выполненных работ |
| 1. | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская «Детская площадка» | Перечень работ: 1. Выравнивание и подсыпка песком территории детской площадки, площадью 238 кв.м. 2. Обустройство пешеходной дорожки, длиной 30 м., шириной 1 м. 3.Установка декоративного секционного ограждения, общей длиной 77 м. 4. Установка 4 скамеек 5. Установка 4 урн |  |
|  | Фото до проведения работ | Фото после проведения работ |  |
|  | Работы по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме |  |  |